Sprint 1 (30 marzo – 19 abril)

| HU | Descripción | Tareas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Landing: página de inicio con eslogan y propuesta | 1. Crear archivo index.html con estructura básica. 2. Agregar sección hero con título, eslogan y botón de llamada a acción. 3. Agregar estilos CSS básicos (colores, tipografías). | Luis |
| HU02 | Landing: secciones problema, solución, tecnología, beneficios | 1. Crear secciones HTML con contenido de texto. 2. Diseñar con CSS (grid/flex) para que se vean ordenadas. 3. Hacer responsivo (media queries). | Luis |
| HU03 | Registro de usuario (frontend) | 1. Crear formulario de registro (nombre, email, password). 2. Enviar datos a API (fetch) al hacer submit. 3. Mostrar mensaje de éxito/error. | Luis |
| HU04 | Validación del formulario en cliente | 1. Agregar atributos HTML5 de validación. 2. Implementar validación en JS (email válido, contraseña mínima 6 caracteres). 3. Mostrar mensajes de error personalizados. | Luis |
| HU05 | Responsividad completa de la landing | 1. Revisar que todas las secciones se adapten a móvil. 2. Ajustar padding/margin, fuentes. 3. Probar en diferentes tamaños. | Luis |
| HU06 | Backend: almacenar usuarios con contraseña hasheada | 1. Configurar proyecto Node.js/Express (o Python/Flask). 2. Conectar a base de datos (PostgreSQL/MongoDB). 3. Crear modelo/tabla de usuarios con campo password hasheado (bcrypt). | Dante |
| HU07 | Endpoint /api/register | 1. Crear ruta POST /api/register. 2. Recibir datos, validar, hashear contraseña, guardar en BD. 3. Devolver respuesta JSON (éxito/error). 4. Probar con Postman. | Dante |

Sprint 2 (20 abril – 10 mayo)

| HU | Descripción | Tareas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU08 | Endpoint /api/login con JWT | 1. Instalar jsonwebtoken. 2. Crear ruta POST /api/login. 3. Verificar credenciales, generar token, devolverlo. 4. Proteger rutas con middleware de autenticación. | Dante |
| HU09 | Script simulador de datos | 1. Crear script que genere lecturas aleatorias (litros, calidad, estado filtro). 2. Insertar lecturas en BD (tabla lecturas) cada X tiempo (setInterval o cron). 3. Vincular lecturas a un usuario (por defecto, al usuario registrado). | Dante |
| HU10 | Endpoint /api/datos para última lectura y alertas | 1. Crear ruta GET /api/datos. 2. Consultar BD para obtener última lectura del usuario autenticado. 3. Devolver JSON con métricas y alertas activas. | Dante |
| HU11 | Endpoint /api/historico para últimos 7 días | 1. Crear ruta GET /api/historico. 2. Consultar lecturas de los últimos 7 días agrupadas por día. 3. Devolver datos para gráficos. | Dante |
| HU12 | Login en frontend (dashboard) | 1. Crear página de login (login.html). 2. Enviar credenciales a /api/login, almacenar token (localStorage). 3. Redirigir a dashboard si éxito. | Luis |
| HU13 | Dashboard: tarjetas con métricas clave | 1. Crear dashboard.html protegido (verificar token). 2. Consumir /api/datos y mostrar litros totales, calidad, estado filtro, litros del día. 3. Actualizar datos periódicamente (setInterval). | Luis |
| HU14 | Dashboard: gráfico histórico | 1. Integrar Chart.js. 2. Consumir /api/historico y dibujar gráfico de barras/líneas. | Luis |

Sprint 3 (11 mayo – 31 mayo)

| HU | Descripción | Tareas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU15 | Dashboard: tabla de alertas | 1. Consumir /api/datos y extraer lista de alertas. 2. Renderizar tabla con fecha y tipo de alerta. | Luis |
| HU16 | Cerrar sesión | 1. Agregar botón "Cerrar sesión" en dashboard. 2. Eliminar token de localStorage y redirigir a login. | Luis |
| HU17 | App móvil: PWA instalable | 1. Crear archivo manifest.json con nombre, iconos, start_url. 2. Registrar service worker básico para cache. 3. Asegurar que la app funcione offline parcialmente. | Luis |
| HU18 | Login en app móvil (PWA) | 1. Reutilizar la misma página de login (ya responsiva). 2. Almacenar token en localStorage igual que en web. | Luis |
| HU19 | Pantalla principal de la app con indicadores clave | 1. Crear versión simplificada de dashboard (puede ser misma vista pero adaptada). 2. Mostrar litros hoy, calidad, estado filtro de manera destacada. | Luis |
| HU20 | Notificación de mantenimiento simulada | 1. En el frontend, verificar estado filtro en cada actualización. 2. Si estado = "malo", mostrar notificación push (usar Notification API si está permitido) o un modal/alerta. 3. (Opcional) Configurar service worker para notificaciones push reales (más complejo). | Luis |

Sprint 4 (1 junio – 13 junio)

| HU | Descripción | Tareas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU21 | Versionado con commits frecuentes | 1. Realizar commits cada vez que se completa una tarea. 2. Seguir convención de mensajes (ej. "HUXX: descripción"). 3. Mantener ramas sincronizadas. | Ambos |
| HU22 | Despliegue en servicios gratuitos | 1. Desplegar backend en Render/Railway. 2. Desplegar frontend en Netlify/Vercel. 3. Configurar variables de entorno. 4. Probar que todo funcione online. | Dante (backend), Luis (frontend) |
| HU23 | Documentación y diagramas | 1. Subir archivos de diagramas (UML, DER, etc.) al repositorio. 2. Crear archivo README.md con instrucciones de instalación y uso. 3. Documentar RQF y RQNF. 4. Incluir enlace a despliegue. | Ambos (dividir diagramas) |
| HU18 | Login en app móvil (PWA) | 1. Reutilizar la misma página de login (ya responsiva). 2. Almacenar token en localStorage igual que en web. | Luis |
| HU19 | Pantalla principal de la app con indicadores clave | 1. Crear versión simplificada de dashboard (puede ser misma vista pero adaptada). 2. Mostrar litros hoy, calidad, estado filtro de manera destacada. | Luis |
| HU20 | Notificación de mantenimiento simulada | 1. En el frontend, verificar estado filtro en cada actualización. 2. Si estado = "malo", mostrar notificación push (usar Notification API si está permitido) o un modal/alerta. 3. (Opcional) Configurar service worker para notificaciones push reales (más complejo). | Luis |